## Slide 1
ANÁLISIS DE DATOS Y REPORTERÍA PARA FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS.
Anibal Jara
Pedro Maturana

## Slide 2
CONTEXTO
En FNH, se dedican a mejorar la calidad de vida de Niños con Cáncer en Chile y ofrecer más y mejores prestaciones
En el Plan de Transformación Digital de FNH se están levantando los procesos Institucionales para el cumplimiento de objetivos. Hoy toca entender cómo medirlos

## Slide 3
Rehabilitación
SERVICIOS QUE OFRECE FNH
Servicios Sociales
Acogida
Colegios
Servicios Medicos
Salud Mental

## Slide 4
¿COMO LO HACEN?

## Slide 5
¿COMO ENTRAMOS NOSOTROS?

## Slide 6
OBJETIVO
·Desarrollar un sistema de reportes y dashboards interactivos que permitan a la Fundación Nuestros Hijos tomar decisiones informadas basadas en datos recopilados de sus diferentes unidades.

## Slide 7
¿EN QUE NOS BASAMOS?

## Slide 8
INDICADORES

## Slide 9
PLAN DE TRABAJO
REUNIONES
BASE DE DATOS
REPORTERIA

## Slide 10
Actividad | Fase 1 | Fase 1 | Fase 1 | Fase 1 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 3 | Fase 3 | Fase 3
Actividad | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19
Preparación proyecto APT | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Acceso a bases de datos |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Creación de mockups de dashboards |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Optimización de base de datos |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desarrollo de dashboards funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | 
Elaboración de documentación técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 
Reuniones de seguimiento |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
CARTA GANTT

## Slide 11
¡Gracias!